GF－2000－0210

建设工程设计合同

[专业建设工程设计合同]

工  程 名 称：开封市儿童医院西环路院区翻新改造加固设计

工  程  地  点：  开封市龙亭区西环路南段

合  同  编  号：

(由设计人编填)

设计证书等级：

发    包    人：    开封市儿童医院

设    计    人：

签  订  日  期：

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：                      开封市儿童医院

设计人：

发包人委托设计人承担 开封市儿童医院西环路院区翻新改造加固

设计，工程地点为    开封市龙亭区西环路南段        ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条  本合同签订论据

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条　设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是：

国家住建现行标准、规范、规程、办法等执行。

第三条　合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同、施工图

3.2招标书中发包人要求及委托书

3.3中标函（文件）

3.4投标书

第四条　本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容

4.1项目名称： 开封市儿童医院西环路院区翻新改造加固设计

4.2项目规模及设计内容：

4.2.1项目规模：       翻新改造加固

4.2.2设计内容：   根据安全鉴定报告和检测报告内容、加固后使用年限及加固现场的实际情况，综合考虑加固设计方案。

4.3设计阶段：         设计方案、 施工图

第五条　设计人项目负责人

设计人项目负责人：                       ，设计项目负责人需具备相关设计资质，未经发包人同意不得私自变更项目负责人。

第六条  发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改造后建筑平面图 | 1 | 合同签订后 |  |
| 2 | 改造后装修平面图 | 1 | 合同签订后 |  |
| 3 | 安全性鉴定报告及检测报告 | 1 | 合同签订后 |  |
| 4 |  |  |  |  |

第七条  设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间：

| 序号 | 资料及文件名称 | 纸质份数 | 电子份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计方案 | 6 | 3 | 合同签订后5日 |  |
| 2 | 初步设计 | 6 | 3 | 合同签订后5日 |  |
| 3 | 施工图 | 6 | 3 | 合同签订后15日 |  |

第八条  费用及支付方式

8.1费用

双方商定，本合同约定的设计费采取固定总价为                   。（收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。）

8.2支付方式

8.2.1 设计人提交  符合甲方要求的设计方案、初步设计  文件，经甲方验收合格后三天内，发包人支付至设计费总额的70％，计              元。

8.2.2 设计人提交  符合甲方要求的施工图等  文件，经甲方验收合格后三天内，发包人支付至设计费总额的20％，计              元。

8.2.3设计人所设计的施工图文件满足后续施工，工程竣工验收合格后，发包人支付剩余设计费，计           元

8.2.3发包人向设计人付款前，设计人应按甲方要求开具发票，未按发包人要求开具发票的，发包人有权拒付合同款项。

发包人按合同约定及载明的设计人账户付款后，视为发包人完成付款义务，设计人不得以其它理由再次要求发包人付款。

第九条  双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件。

9.1.2发包人向设计人交付材料后，设计人应对发包人所提交的材料进行核对，确认无误后设计人进行设计，发包人变更委托设计项目、规模、条件或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）。

9.1.3在合同履行期间，因发包人单方原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不支付设计费；设计人已开始按甲方需求设计工作的，发包人应根据设计人已进行的符合发包人要求的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。设计人设计工作完全不符合发包人要求的，发包人无义务支付设计费。

9.1.4 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计人负责解决。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2加固后设计合理使用年限为30年限。

9.2.3设计人负责该合同项目的设计联络工作。

9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应返还发包人已支付的设计费，并要求设计人承担合同总款项10%的违约金。

9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件。项目开始施工后，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。设计人违反本条款，发包人有权委托第三方进行，产生的费用由设计人承担并要求设计人承担本合同总款项10%的违约金。

9.2.8设计人未经发包人同意不得私自更换设计负责人，设计负责人需具备履行本合同的相关设计资质，违反本条款，发包人有权单方解除本合同并有权要求设计人承担合同总款项10%的违约责任。

9.2.9设计人保证设计的施工图具有可操作性，符合相关规定，不存在设计瑕疵，因设计人设计导致无法施工或施工存在质量瑕疵或安全隐患的，造成发包人重建、维修的，产生费用由设计人承担损失赔偿。

9.2.10本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。

第十条  保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条  争议解决

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

第十二条　合同生效及其他

12.1本合同双方签字盖章即生效，一式   捌   份，发包人  肆   份，设计人    肆     份。

12.2双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.3 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

| 发包人： （盖章） | 设计人： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： | 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |
| 组织机构代码：  | 组织机构代码： |
| 办公地址：   | 办公地址： |
| 邮政编码：    | 邮政编码： |
| 法定代表人： | 法定代表人  |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话：  | 电 话： |
| 传 真：  | 传 真：  |
| 电子信箱：  | 电子信箱：  |
| 开户银行：  | 开户银行： |
| 账 号：  | 账 号：  |
| 时 间： 年 月 日 | 时 间： 年 月 日 |